## Slide 1: 第十八章 项目管理概念

## Slide 2: 从码农的职业生涯讲起
技术级别
管理级别
一级
二级
三级
程序员
项目经理（技术负责人）
机构的领导（决策者）
编程、测试和维护—— 领导让干啥就干啥
  25岁左右；比较容易实现；合格
项目管理、需求分析、系统设计等——带领一批程序员干活
  30岁左右；需要一定程度的努力；良好
琢磨怎样让机构赚更多的钱，决定产品的发展战略，然后让别人去开发产品。
  35岁左右；奋斗；优秀
1.技术水平是程序员队伍中的最高级别
2.能做最多且最难的工作
3.有人格魅力

## Slide 3: 软件工程与项目管理
企业
产品
人
软件工程
项目管理
专业基础知识和技能
市场营销
财务管理
人力资源
国际化
软件工程
项目管理

## Slide 4: 为什么学习软件工程与项目管理
某某：老实说刚开始学习软件工程与项目管理的时候就感觉这个玩意没什么用，不编码，只是画图和写文档。
某某：哪有写代码的快感？看到别人写出一些代码就想实现，于是始终在代码编写中学习，学习c，学习c＋＋，vb……一路学习下来有娱乐也有累。
某某：但是经过一次偶然的领导开发过程后，我突然发现了一个大的问题，我开始寻思开始恐慌，如何解决？
－－这不是编写代码的问题。是如何高效准确的完成项目的过程。我这个时候重新开始回到软件工程上面，蓦然回首－－原来软件工程与项目管理就是解决这个的。

## Slide 5: 项目与项目管理
项目是为创造独特的产品、服务或其他成果而进行的一次性工作
  一次性：没有可完全照搬的先例
  目标的确定性
  过程的不确定性
  活动的完整性
  过程的渐进性
  组织的临时性和开放性
  资源的依赖性

## Slide 6: 项目与项目管理
项目管理：以项目为对象，通过一个临时性的、柔性的组织，运用相关的知识、技术和工具，对项目进行高效率的计划、组织和控制，以实现项目全过程的动态管理和项目目标的综合协调与优化的过程。
软件项目的特殊之处
  产品无形
  无标准过程

## Slide 7: 管理涉及的范围
模版
结果
参与
过程
（Process）
人员
（People）
项目
（Project）
产品
（Product）
工具
（Tools）
自动化

## Slide 8
过程
(process)
人员
（people）
工具
(tools)
产品
(Product)
项目
(Project)
参与
自动化
结果
技术集成
软件项目管理的“4P”

## Slide 9: 管理涉及的范围
人员People
  项目成功最重要的因素
产品Product
  将要开发的软件
过程Process
  为完成工作所要求的框架活动和软件工程任务
项目Project
  实现产品的所有工作

## Slide 10: 人员（People）
软件人员的素质和组织管理是保证软件项目成功最为重要的因素

## Slide 11: 产品（Product）
为了保证软件产品质量，降低风险，软件项目管理必须解决获取有效需求、管理需求变更的问题

## Slide 12: 过程（Process）
软件过程管理中，需要定义整个软件开发经历的活动、所采用的技术方法、每个阶段验收标准和制品等。
培训参与人员
在软件项目开发过程中，通过反馈，不断改进过程

## Slide 13: 项目（Project）
项目管理者在有限资源的约束下，对软件项目的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以实现项目的目标

## Slide 14: 利益相关者
高级管理者
  负责定义业务问题
项目管理者
  计划、激励、组织和控制软件开发人员
开发人员
  拥有开发产品或应用软件所需技能的人员
客户
  详细描述待开发软件需求的人员
最终用户
  直接与软件进行交互的人

## Slide 15: 利益相关者
顾客，项目产品的接受者
消费者，项目产品的使用者
业主，发起该项目的人
合伙人，项目的合作者
提供资金者，金融机构
承包商，为项目组织提供产品的组织
社会，司法、执法机构、社会大众
内部人员，项目组织的成员

## Slide 16: 团队负责人
MOI模型
  激励(motivation)：鼓励团队成员发挥其最大潜能
  组织(organization)：沿用已有过程（或创新过程），从而将最初概念转换成最终产品
  思想或创新(idea or innovation)：即便被具体开发目标所约束，亦能鼓励团队成员创新，并让其感受到内在的创造力

## Slide 17: 软件团队

## Slide 18: 团队案例
例：张三被任命为一个项目的经理。他认为在所有的资源中，人力资源是最重要的资源。他认为一个良好的组织就是项目的成员“各有其位，各就其位”。他先将项目的任务进行了分解（WBS），然后根据工作要求招聘员工，对于每一个员工他都亲自出马讲解这位员工的责任和权利，并有详细的文字说明材料。“你清楚我说的了吗？” “是的，我知道我的职责了，我会努力工作的” 这总是张三与员工结束谈话的最后对话。但是随着项目的进行，情况并没有预想的顺利发展，员工之间各种冲突不断出现，有些员工甚至提出退出项目组。张三觉得自己做得没错，但为什么出现这样后果？请分析一下。

## Slide 19: 项目组成员形成团队不仅是项目成功的保证而且也能满足成员的需求

## Slide 20: 软件团队
四种组织范型
  封闭式：按照传统的权利层次来组织
    主程序员团队：主程序员、技术人员、后备工程师
  随机式：松散地组织
  开放式：以一种既具有封闭式范型的控制性，又包含随机式范型的创新性的方式来组织团队
  同步式：依赖于问题的自然划分，团队成员各自解决问题的一部分

## Slide 21: 民主式组织结构
特点
—成员之间关系平等
—根据每个人的能力和经验适当分配
—通过全体人员协商决定项目工作
优点
—同等项目参与权，可以激发大家的创造力，利于攻克
难关
—适用于小规模、能力强、有共同工作经历的团队
缺点
—缺少权威人士，在意见分歧的情况下很难解决

## Slide 22: 主程序员式组织结构
主程序员
程序员
程序员
程序员
秘书
后备程序员

## Slide 23: 主程序员式组织结构的优缺点
优点
—实现了项目人员分工专业化
—降低了管理的复杂性，提高了工作效率
缺点
—现实社会中，缺乏同时具备高超管理才
能和技术才能的“全才”

## Slide 24: 软件团队(II)
避免团队毒性
  狂乱的工作氛围
    团队成员浪费了精力，丧失了工作目标
  可引起团队成员间摩擦的重大挫折
    诱因：个人、商业、技术
  糟糕的软件过程
  成员角色模糊
    导致责任不明，互相指责
  反复地失败
    导致丧失自信，士气低下

## Slide 25: 软件团队(III)
敏捷团队
  成员相互信任
  成员各有所长，优势互补
  为了保证凝聚力，将自行其是者清除出团队
  团队是“自组织的”

## Slide 26: 软件团队(IV)
协调和通信
  正式的人际交流方式：软件工程文档、工作产品（含源码）等。
  正式的人际交流过程：正式技术评审、走查等
  非正式的人际交流
  电子通信：电子邮件、BBS、视频会议等
  更广泛的人际交流：与开发团队之外的人员交流

## Slide 27: 软件团队（V）
小组沟通的有效性
  团队成员间良好的沟通非常必要
  小组规模：随着规模的扩大，要保证所有成员间的有效交流变得困难
  小组结构：没有正规组织结构的组织，沟通较有效。
  小组构成：同类型的人易冲突
  小组的物理工作环境：工作场所是推动或阻滞沟通的主要因素

## Slide 28: 软件团队（VI）
挑选成员时考虑的因素：
  应用领域方面的经验：关键
  平台方面的经验: 编写底层程序时非常重要
  编程语言的经验: 时间紧的项目重要
  教育背景
  沟通能力
  适应性：从经历上判断，主要反映学习能力
  其它：工作态度、个性
  很多情况下，团队不会令管理者满意

## Slide 29: 软件团队（VII）
开源项目
  开放式源代码项目
  团队主要由志愿者构成
  沟通方式主要为电子邮件
  成功关键
    让志愿者对项目感兴趣：产品有用，对自己有提高
    核心成员应该是高手

## Slide 30: 产品
软件范围
  项目环境：要开发的软件如何适应大型的系统、产品或业务环境？
  信息目标：需要哪些输入？要求产生哪些输出？
  功能和性能
问题分解
  功能
  过程

## Slide 31: 过程
选择一个合适的过程模型
合并产品和过程
  将各个框架活动应用于功能的实现
过程分解
  如何完成这个框架活动？

## Slide 32: W5HH
Boehm提出，强调项目目标、里程碑和进度、责任、管理和技术方法以及需要的资源
通过提出一系列问题，来导出对关键项目特性以及项目计划的定义
  为什么要开发这个系统？ Why
  将要做什么？ What
  什么时候做？ When
  某功能由谁负责？ Who
  他们的机构组织位于何处？ Where
  如何完成技术和管理？ How
  每种资源需要多少？ How much